## WZÓR                                                                                                                   Załącznik nr 3

## UMOWA NR ................

roboty budowlane zawarte na podstawie zamówienia publicznego

Zawarta w dniu ................. roku  pomiędzy Powiatową Stacją Sanitarno –Epidemiologiczną w Nowej Soli, mającą siedzibę w Nowej Soli przy ulicy Wojska Polskiego 11 , zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym,  reprezentowanym przez:

............................................................

.............................................................

a firmą .................................................

z siedzibą w .........................................

reprezentowaną przez :

##### ....................................................

....................................................

zwaną w treści umowy WYKONAWCĄ w rezultacie dokonania wyboru oferty w przetargu ograniczonym  na nw. zadanie.

§1

ZAMAWIAJĄCY zleca  a WYKONAWCA przyjmuje do wykonania zadania  pn: ,,Rozbudowa oraz remont budynku biurowo-administracyjnego Powiatowej Stacji Sanitarno –Epidemiologicznej w Nowej Soli przy ul. Wojska Polskiego 11”.

1.Zakres prac zgodny z ofertą przetargowa - stanowiącą  załącznik nr 1 do umowy.

2. Kosztorys ofertowy - stanowi załącznik nr 2 do umowy.

§2.

Ustala się następujące terminy realizacji przedmiotu zamówienia

1. Termin rozpoczęcia prac:  ......................r.

2. Termin zakończenia prac: .......................r.

§3

l.  Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie ustalone w formie ryczałtowej, zgodnie ze złożoną ofertą przetargową, która stanowi załącznik nr l do umowy.

2. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu zamówienia ustalone na podstawie złożonej oferty wynosi:

•  Wynagrodzenie netto  –  ..................... zł

•  Wynagrodzenie brutto – ...................... zł

Wynagrodzenie ujęte w §3 ust.2  umowy zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz koszty badań, prób itp., a także koszty  zorganizowania i prowadzenia placu budowy.

§4

WYKONAWCA  zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód,  które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej.

§5

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia umowy z materiałów własnych.

2. Materiały i urządzenia o których mowa w ust. l powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art.10 Prawa Budowlanego, wymaganiom Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz projektu.

3. Na każde żądanie ZAMAWIAJĄCEGO (inspektora nadzoru) WYKONAWCA obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

4. WYKONAWCA zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania, na żądanie ZAMAWIAJĄCEGO,  jakości robót wykonanych i ilości zużytych materiałów.

5. Badania, o których mowa w pkt. 4 oraz wynikające z obowiązujących norm i przepisów, warunków technicznych wykonania i odbioru robót, będą realizowane przez WYKONAWCĘ na własny koszt.

6. Jeżeli ZAMAWIAJĄCY zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową i obowiązującymi przepisami w zakresie prowadzenia i odbioru robót, to WYKONAWCA obowiązany jest przeprowadzić te badania.

7. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały, bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową - to koszty badań dodatkowych obciążają WYKONAWCĘ, zaś pozytywne wyniki badań obciążają ZAMAWIAJĄCEGO.

§6

1. Niezależnie od obowiązków wymienionych w § 4 i 5 umowy WYKONAWCA przyjmie na siebie następujące obowiązki szczegółowe:

1) Informowania zamawiającego (INSPEKTORA NADZORU) o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych w terminie 1 dnia od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania

2) Informowania inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikowych: jeżeli WYKONAWCA nie poinformował o tych faktach inspektora nadzoru zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego.

3) W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części lub urządzeń w toku realizacji - naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego

§7

- ZAMAWIAJĄCY powołuje do prowadzenia przedmiotu umowy inspektora nadzoru w osobie:

###### ...................................

2.   WYKONAWCA ustanawia kierownika robót w osobie: ..................................................

§8

1. WYKONAWCA zobowiązuje się na swój koszt zorganizować teren budowy, strzec mienia zgromadzonego na terenie budowy,  zapewnić warunki bezpieczeństwa a także zobowiązuje się do wykonywania robót w godzinach, ustalonych z Inspektorem Nadzoru

2. W okresie realizacji robót WYKONAWCA będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych.

3. WYKONAWCA zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy przedstawicielom Inwestora, pracownikom organów nadzoru budowlanego do których należy wykonywanie zadań określonych Prawem Budowlanym oraz udostępni im dane i informacje wymagane ustawą.

§9

l. Strony ustalają, że rozliczenie za roboty odbywać się będzie  fakturami sporządzonymi na podstawie protokółu odbioru, po dokonaniu bezusterkowego odbioru końcowego wykonanych robót, podpisanego przez inspektora nadzoru i kierownika budowy.

§10

1. Faktury będą wystawiane na Powiatową Stacją Sanitarno –Epidemiologiczną w Nowej Soli, z    terminem płatności do 14 dni od daty wpływu faktury do ZAMAWIAJĄCEGO.

2. WYKONAWCA oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, NIP  ........................................

W razie opóźnienia w zapłacie należności przez Zamawiającego, WYKONAWCA może naliczyć odsetki w ustawowej wysokości.

3. ZAMAWIAJĄCY ma prawo do potrącenia kar umownych lub innych zobowiązań finansowych z faktur przedkładanych do zapłaty przez WYKONAWCĘ.

§11

WYKONAWCA zobowiązuje się udzielić gwarancji ZAMAWIAJĄCEMU na wykonane roboty określone w § l umowy na okres 3 lat, licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego.

§12

l. WYKONAWCA   wnosi  w dniu podpisania umowy , zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2% wynagrodzenia brutto wartości umownej  zadania tj. ............. w formie .......( np.: gotówki).

2. 70% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwolnione w terminie do 30 dni po bezusterkowym odbiorze końcowym, natomiast 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy przeznacza się jako zabezpieczenie na okres gwarancji i zostanie zwolnione w ciągu 14 dni po upływie okresu gwarancji.

§l3

1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie wykonanie  robót będących przedmiotem umowy .

2. WYKONAWCA zgłosi ZAMAWIAJĄCEMU na piśmie gotowość do odbioru końcowego. Po potwierdzeniu przez inspektora nadzoru gotowości WYKONAWCY do odbioru końcowego, ZAMAWIAJĄCY wyznaczy termin odbioru w ciągu 14 dni od daty osiągnięcia gotowości przez WYKONAWCĘ.

3.  Z odbioru końcowego zostanie spisany pisemny protokół.

§14

Strony ustalają, że obowiązującą formą odszkodowania stanowią kary umowne.

1. WYKONAWCA zapłaci dla Zamawiającego kary umowne od wartości netto zadania za:

l) zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia netto zadania określonego w §3 pkt 2 umowy, za każdy dzień zwłoki,

2) zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w czasie gwarancji w wysokości 0,5% wynagrodzenia netto zadania, określonego w § 3 pkt 2 umowy za każdy dzień zwłoki.

2. Strona winna odstąpienia od umowy zapłaci drugiej stronie kary umowne w wysokości stanowiącej 10% wartości netto zadania, określonego w §3 pkt. 2 umowy.

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przekraczającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

4. WYKONAWCA nie ma prawa przenosić na rzecz osób trzecich wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO.

§ 15

l. Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1). ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

a)  w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

b)  gdy zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy WYKONAWCY,

c) jeżeli WYKONAWCA nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn, nie kontynuuje ich mimo wezwania ZAMAWIAJĄCEGO złożonego na piśmie, a przerwa w realizacji zadania trwa dłużej niż jeden miesiąc,

d) jeżeli WYKONAWCA nie wykonuje robót zgodnie z umową i projektem budowlanym lub też nie należycie wykonuje swoje zobowiązania umowne.

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie.

3. W przypadku odstąpienia od umowy WYKONAWCĘ oraz ZAMAWIAJĄCEGO obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy WYKONAWCA przy udziale ZAMAWIAJĄCEGO sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia,

2) WYKONAWCA zabezpieczy przerwane roboty w terminie i zakresie obustronnie uzgodnionym. Koszt zabezpieczenia robót obciąża stronę, z winy której odstąpiono od umowy.

4. Po zabezpieczeniu przerwanych robót, na podstawie protokołu inwentaryzacyjnego który zostanie sporządzony przez strony wymienione w §15 ust. 3 pkt. 1), Zamawiający przejmie teren budowy pod swój nadzór.

§16

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za pisemną zgodą ZAMAWIAJĄCEGO pod rygorem ich nieważności, w formie aneksu do umowy. Zmiana umowy bez pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO jest nie ważna.

§17

Ewentualne spory powstałe na tle realizacji umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO.

§18

ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu robót, co automatycznie wpłynie na zmianę zakresu robót i ich cenę. WYKONAWCA oświadcza, że nie będzie dochodził żadnych roszczeń z tego tytułu.

§19

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

§20

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach. po 1 egz. dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY						WYKONAWCA

Akceptuję warunki zawarte we wzorze umowy

.....................................................